白噪音手机端网页项目需求分析及项目进度安排

文档说明：本项目为纯手机端移动端网页项目，仅支持手机浏览器打开演示，无安卓APP安装包，属于前端课程小组作业。本文档为项目初稿，包含完整需求分析与7周阶段性开发进度，后续可结合成绩评定要求进一步优化完善。

文件命名：31组

一、项目概述

本项目是一款轻量化移动端白噪音网页应用，专为手机移动端设备适配开发，无需下载安装、无需注册登录，任意手机主流浏览器打开即可直接使用。项目核心围绕日常放松、专注学习、睡前助眠三大使用场景，集成多种经典白噪音音频资源，搭配简洁舒适的移动端交互界面，提供音频播放、切换、音量调节等基础功能。项目全程采用纯前端开发，专注移动端适配体验，规避电脑端冗余样式，完全适配手机触控操作，满足用户随时随地舒缓情绪、提升专注度的使用需求。

二、功能需求分析

1. 核心功能需求

- 多类型白噪音播放：内置多种主流治愈系白噪音，包含雨声、海浪声、森林风声、壁炉声、自习室白噪音、溪流声等，支持单音频独立播放、暂停操作，响应速度快。

- 移动端音量调节：适配手机触摸滑动操作，设置可视化音量进度条，支持0-100%音量自由调节，实时更新播放音量状态。

- 无刷新音效切换：实现页面无刷新切换不同白噪音，切换过程流畅无卡顿，自动终止上一段音频，同步开启新音频播放。

- 全移动端自适应适配：采用vw/rem移动端适配方案，适配市面上主流安卓、苹果手机屏幕尺寸，页面布局规整，无横向滚动、元素错位、字体溢出等问题。

- 后台持续播放：适配手机浏览器播放特性，页面切后台、锁屏状态下可继续播放白噪音，满足睡前持续助眠的使用需求。

- 播放状态可视化展示：页面实时显示当前播放音频名称、播放/暂停状态，界面状态同步更新，提升用户操作感知。

2. 非功能需求

- 浏览器兼容性：兼容微信内置浏览器、手机系统自带浏览器、Chrome、UC、夸克等主流移动端浏览器，全平台功能正常可用、样式统一。

- 运行性能需求：页面首次加载速度快，音频资源轻量化处理，播放、切换、调节音量无卡顿、无杂音，页面运行稳定无崩溃。

- 界面交互需求：采用极简治愈的UI设计风格，色调柔和、布局简洁，贴合白噪音产品舒缓的定位，全部按钮、控件适配手机单手触控操作，交互逻辑简单易懂。

- 安全稳定性：纯前端静态网页，无后端接口、无用户数据采集、无隐私权限请求，运行安全稳定，无数据泄露风险。

- 可维护性：代码结构清晰、模块化拆分，注释规范，便于后期功能迭代、bug修复以及文档完善。

3. 用户需求

本产品目标用户主要为学生群体、职场办公人群、轻度失眠及焦虑人群。学生用户主要用于网课学习、自习备考时屏蔽外界干扰，提升学习专注力；办公人群用于工作解压、缓解职场焦虑；失眠人群用于睡前舒缓情绪、辅助入眠。用户核心诉求为轻量化、免安装、易操作，无需复杂流程，打开即可快速使用，同时界面简洁舒适，不会造成视觉疲劳。

三、开发技术栈

本项目为纯移动端前端网页项目，无后端开发、无APP打包，全程采用前端基础技术开发，适配手机端运行环境，具体技术如下：

- HTML5：搭建移动端页面整体结构，使用audio标签实现原生音频播放功能，搭建音效列表、控制按钮、音量控件等页面模块。

- CSS3：完成移动端自适应布局、页面样式美化，实现圆角、渐变、过渡动画等视觉效果，重置移动端默认样式，统一全机型展示效果。

- JavaScript：实现音频播放、暂停、切换、音量调节等核心交互逻辑，监听播放状态，处理移动端触控适配、兼容浏览器播放事件。

- 移动端适配方案：采用vw+rem响应式适配，摒弃PC端布局样式，针对手机屏幕比例专属优化，保障全机型适配效果。

四、项目进度安排（7周完整开发周期）

本项目整体开发周期为7周，采用分段迭代、循序渐进的开发模式，每周明确核心任务，分工落地、逐步完善项目，适配课程作业进度要求。

第一周：项目立项与需求调研梳理

- 小组全员开会研讨，确定项目主题为移动端白噪音网页，明确项目定位、运行环境（仅手机浏览器、无APP）。

- 调研同类白噪音网页产品，梳理核心功能与优化点，明确本项目差异化亮点。

- 细化用户需求、功能需求、非功能需求，完成项目需求分析文档初稿撰写。

- 完成小组初步分工，确定各成员负责模块，制定整体7周开发计划。

第二周：素材收集与项目架构搭建

- 批量收集轻量化、无版权白噪音音频素材，筛选适配网页播放的音频格式。

- 设计页面基础UI风格，收集背景图、图标等静态资源，统一页面视觉规范。

- 搭建项目基础文件架构，划分HTML结构、CSS样式、JS逻辑文件，实现文件模块化管理。

- 完成移动端基础适配配置，初始化响应式布局环境。

第三周：页面静态布局开发

- 完成移动端首页完整静态结构开发，包含标题区域、音效列表、播放控制区、音量调节区。

- 编写CSS样式，实现极简治愈的页面视觉效果，优化移动端按钮、控件尺寸，适配触控操作。

- 完成全页面响应式适配调试，解决不同手机屏幕布局错位、字体适配问题。

- 完成静态页面自查，优化页面细节样式，保证视觉效果统一。

第四周：核心交互功能开发

- 引入音频资源，开发基础播放、暂停功能，绑定页面触控按钮事件。

- 实现多音效一键切换功能，优化切换逻辑，避免多音频重叠播放问题。

- 开发音量滑动调节功能，绑定实时音量修改逻辑，同步页面状态显示。

- 解决移动端浏览器音频播放兼容问题，适配浏览器自动播放限制。

第五周：功能优化与兼容性调试

- 优化音频播放逻辑，实现后台持续播放、锁屏播放功能，提升用户体验。

- 针对多款主流手机、不同浏览器进行兼容性测试，修复适配bug、交互bug。

- 优化页面加载速度，压缩音频、图片资源，减少页面加载延迟。

- 新增播放状态提示、交互动画效果，提升页面精致度。

第六周：项目整体测试与迭代优化

- 小组全员进行全功能测试，覆盖所有音效、所有操作场景，记录问题bug。

- 针对性修复测试发现的卡顿、适配异常、交互失效等各类问题。

- 统一代码规范，整理项目代码，添加关键代码注释，优化代码结构。

- 录制手机端浏览器演示视频、截取项目运行截图，留存作业素材。

第七周：文档完善与项目收尾提交

- 全面优化需求分析、进度安排文档，补充项目开发细节、技术难点、解决方案。

- 整理项目全部源码、素材、文档、演示素材，统一打包归档。

- 核对项目所有功能，确保手机浏览器演示流畅、无bug，符合作业要求。

- 按照课程要求规范命名文件，完成小组作业最终提交，准备成绩评定相关材料。

五、项目核心亮点

- 纯移动端网页轻量化应用，无需下载安装，手机浏览器即开即用，使用门槛极低。

- 适配全主流手机设备与浏览器，响应式布局完善，无适配bug，移动端体验流畅。

- 功能精准贴合学习、放松、助眠三大场景，实用性强，操作极简，适配全年龄段用户使用。

- 项目开发周期规划清晰，迭代流程规范，代码与文档完整，符合课程作业标准化要求。

- 支持后台持续播放，贴合白噪音产品核心使用需求，用户体验优于基础网页工具。